OMNI-VIBE OS ULTRA

Web Scraper Knowledge Ingestor

产品需求文档 (PRD)

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v2.0 (基于实际抓包确认) |
| 日期 | 2026-03-11 |
| 作者 | Yark / Claude |
| 状态 | 已确认，待开发 |
| 所属项目 | Omni-Vibe OS Ultra |
| 关联模块 | MOD-03 Knowledge Engine / MOD-04 AI Provider Hub |

# 1. 背景与目标

## 1.1 业务背景

运营团队日常需要频繁参考巨量引擎系列产品（巨量云图、巨量千川、巨量星图等）的官方帮助文档。当前存在以下痛点：

- 帮助中心内容分散在多个子站，无法统一检索

- 新人培训需要反复跳转多个站点查找操作指南

- 平台功能更新后，旧文档无法自动同步到内部知识库

- AI 助手（Ops Assistant 模块）无法引用官方文档回答平台操作问题

## 1.2 产品目标

在 Omni-Vibe OS Ultra 中新增 Knowledge Harvester 功能模块，实现从外部帮助中心站点批量抓取内容、用户审阅确认、入库向量化的完整闭环。

核心价值 将分散的外部平台知识统一沉淀到内部 RAG 知识库，让 AI 助手能够基于官方文档回答运营团队的操作问题，降低培训成本，提升运营效率。

## 1.3 成功指标

| 指标 | 目标值 | 衡量方式 |
| --- | --- | --- |
| 首批入库文档数 | ≥ 50 篇 | 巨量云图帮助中心全量入库 |
| 抓取成功率 | ≥ 95% | 成功页数 / 总页数 |
| RAG 命中率 | ≥ 80% | 人工验证前 20 个常见问题 |
| 审阅到入库时间 | < 1 小时 | 从抓取完成到入库完成 |

# 2. 用户角色与使用场景

## 2.1 用户角色

| 角色 | 说明 | 核心需求 |
| --- | --- | --- |
| 运营经理 (Yark) | 系统管理员，负责知识库建设 | 一键抓取、批量审阅、监控入库 |
| 运营专员 | 日常使用知识库查询 | 通过 AI 助手提问获取准确答案 |
| 新人 | 需要快速了解平台操作 | 检索帮助文档学习操作流程 |

## 2.2 用户场景

### 场景 1: 首次入库巨量云图帮助中心

- 运营经理在 Dashboard 的 Knowledge Harvester 页面点击「新建任务」

- 输入巨量云图帮助中心的 URL，选择抓取选项（下载图片、AI 生成描述）

- 点击「开始抓取」，系统自动打开无头浏览器抓取所有文档

- 抓取完成后进入审阅界面，左侧显示目录树，右侧显示内容预览

- 逐篇或批量确认文档内容，对有问题的页面可编辑修正或拒绝

- 点击「入库」，系统自动切片 → Embedding → 写入 pgvector

- 在知识库搜索框测试：输入「5A 人群模型是什么」，验证 RAG 命中

### 场景 2: 平台更新后增量同步

- 帮助中心发布了新文档或更新了旧文档

- 运营经理在已有任务上点击「增量更新」

- 系统对比已抓取内容的 hash，仅抓取新增/变化的页面

- 新页面进入审阅队列，审阅通过后增量入库

# 3. 功能需求

## 3.1 功能清单

| 编号 | 功能 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | 创建抓取任务 | P0 | 输入 URL + 配置选项，创建任务 |
| F02 | Playwright 自动抓取 | P0 | 无头浏览器遍历站点导航，逐页提取内容 |
| F03 | 目录树展示 | P0 | 还原帮助中心的目录层级结构 |
| F04 | 内容预览 | P0 | Markdown 渲染 + 图片展示 |
| F05 | 单篇审阅（确认/拒绝/编辑） | P0 | 逐篇审阅并标记状态 |
| F06 | 批量审阅 | P0 | 按目录批量确认或拒绝 |
| F07 | 入库到 Knowledge Engine | P0 | 调用 MOD-03 ingest 接口 |
| F08 | 实时进度展示 | P1 | WebSocket 推送抓取/入库进度 |
| F09 | 图片下载 | P1 | 下载文档内图片到本地存储 |
| F10 | AI 图片描述生成 | P1 | 通过 Vision Model 生成图片文字描述 |
| F11 | 内容编辑器 | P1 | Markdown 编辑器，审阅时可修正内容 |
| F12 | 入库验证（RAG 测试） | P1 | 输入问题验证知识库命中 |
| F13 | 增量更新 | P2 | 对比 hash 仅抓新增/变化页面 |
| F14 | 多站点模板 | P2 | 保存站点配置，复用到同架构站点 |
| F15 | 抓取日志 | P2 | 记录每次抓取的详细日志 |

## 3.2 技术约束（基于抓包分析确认）

关键发现：飞书文档渲染 巨量帮助中心内容通过飞书文档 SDK 在前端渲染，API 层的 detail 接口 content 字段为空。因此必须使用 Playwright 无头浏览器抓取渲染后的 DOM。

| 项目 | 确认结果 |
| --- | --- |
| 站点框架 | 字节内部帮助中心 SPA，基于 knowledge-graph-tree 组件 |
| 内容存储 | 飞书文档导入，contentType: feishu_docs_new_import |
| API 可用性 | detail 接口仅返回元数据，正文为空 |
| 侧边导航选择器 | .base-tree-title span[title]（非 <a> 标签） |
| 正文容器选择器 | [class*="knowledge-content-wrapper"] |
| 飞书加载容器 | [class*="content-loading-wrapper"] |
| 字体体系 | LarkHackSafariFont, LarkEmojiFont（飞书字体栈） |
| 叶子节点识别 | .base-tree-treenode-leaf 或含 .base-tree-switcher-noop |

# 4. 非功能需求

| 类别 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 单页抓取 < 5s | 含飞书渲染等待和 networkidle |
| 性能 | 全站 50 页 < 5min | 含 1.5s/页的防反爬间隔 |
| 可靠性 | 单页失败自动重试 2 次 | 超时或 DOM 异常时重试 |
| 可靠性 | 任务可断点续传 | 已抓取页面不重复抓取 |
| 安全性 | 不存储用户 Cookie | Playwright session 仅运行时使用 |
| 反爬 | 请求间隔 ≥ 1.5s | 可配置，防止触发字节反爬 |
| 反爬 | UA 模拟真实浏览器 | Chrome 131 UA |
| 存储 | 图片本地 Docker Volume | 后续可迁移到 MinIO |
| 扩展性 | 选择器可配置 | 不同站点可自定义选择器 |

# 5. 系统架构位置

## 5.1 新增模块

在现有架构中新增 Web Scraper Service（Port 8007），与 News Aggregator (8005) 和 Video Analysis (8006) 并列，作为第三个向 Knowledge Engine 推送内容的数据源服务。

## 5.2 数据流

Dashboard (前端)

↓ 创建任务 / 启动抓取

Web Scraper Service (Port 8007)

├── Playwright 无头浏览器抓取

├── 图片下载 + AI 描述 (→ AI Provider Hub 8001)

└── 暂存 → PostgreSQL scraper_staging 表

↓ 用户审阅确认后

Knowledge Engine (Port 8002, MOD-03)

├── 智能切片 (Chunker)

├── Embedding (→ AI Provider Hub 8001)

└── 入库 → PostgreSQL pgvector

## 5.3 Nginx 路由扩展

location /api/v1/scraper/ {

proxy_pass http://web-scraper:8007;

}

# 6. 风险与缓解

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 飞书文档渲染超时 | 中 | 部分页面抓取失败 | 加大超时 + 自动重试 2 次 |
| 字节反爬封禁 | 中 | IP 被临时封禁 | 随机间隔 1-3s + UA 轮换 + 限速 |
| 选择器变更 | 低 | 抓取全部失败 | 自动探测逻辑 + 可配置 + 验证模式 |
| 图片 CDN 鉴权 | 低 | 图片下载失败 | 通过 Playwright 下载（继承 session） |
| 内容版权 | 低 | 法律风险 | 仅用于内部知识库，不对外公开 |